FICHE DE CADRAGE DU PROJET

1. Informations générales

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Intitulé du projet | Application de Gestion des Tournois Locaux |
| Équipe | D10 PT19 – Gestion des tournois |
| Membres | Abdelghani DARI, Hicham BENBBA, Marouane KHARRAZ, El Mehdi HAJJAB, Marouane AIT CHELH, Zakaria ELHANZOURI, Mohamed AMARHYOUZ |
| Responsable d'équipe | Abdelghani DARI |
| Encadrant | Khalid MOUNTASSIR |
| Date / Version | 17/06/2026 - Version 1.0 24/06/2026 - Version 1.1 |

2. Contexte et problématique

2.1 Contexte

L'application vise à faciliter la gestion des tournois locaux de football. Elle permet à un utilisateur de proposer un tournoi, puis à l'administrateur de le valider avant sa publication. Après validation, les équipes peuvent demander à participer, et le créateur du tournoi gère les demandes, les matchs, les scores, le classement et les statistiques.

2.2 Problématique

Les tournois locaux sont aujourd'hui organisés avec des outils non centralisés (messages, fichiers Excel, papier, publications dispersées), ce qui complique le suivi des inscriptions, des matchs, des scores et du classement. L'application répond à ce problème en proposant un espace unique pour gérer les tournois locaux.

3. Objectifs du projet

3.1 Objectif général

Centraliser la gestion des tournois locaux de football, de leur création jusqu'au calcul automatique du classement, dans une plateforme web unique.

3.2 Objectifs spécifiques

| N | Objectif | Indicateur de réussite |
| --- | --- | --- |
| O1 | Gérer les comptes utilisateurs et les rôles (admin/user) | Connexion et gestion des profils fonctionnels |
| O2 | Permettre la création et la validation des tournois locaux | Tournois créés, validés et visibles uniquement après validation de l'administrateur. |
| O3 | Gérer les équipes, les joueurs et les demandes de participation | Équipes créées, joueurs associés, demandes acceptées ou refusées. |
| O4 | Consulter les statistiques simples et les classements | Statistiques et classements accessibles à tous les utilisateurs |

4. Périmètre du projet

4.1 Dans le périmètre (IN)

Création et validation de tournois, gestion des équipes et joueurs, demandes de participation, planification des matchs, saisie des résultats, classement automatique, statistiques simples.

4.2 Hors périmètre (OUT)

Championnats / compétitions officielles, paiement réel ou simulé, réseau social complet (likes, commentaires, chat), intégration d'API football externe.

5. Parties prenantes et besoins

| Acteur | Rôle | Besoin principal |
| --- | --- | --- |
| Client (Hightech) | Commanditaire du projet. Définit les objectifs pédagogiques, exprime le besoin et valide le résultat final. | Obtenir une application fonctionnelle répondant au cahier des charges et aux objectifs du projet de fin d'études. |
| Équipe de développement | Analyse les besoins, conçoit, développe, teste et documente l'application. Assure la réalisation technique du projet. | Disposer d'exigences claires, d'un planning, d'outils de développement adaptés et d'une bonne coordination de l'équipe. |
| Encadrant | Accompagne et supervise le projet, conseille l'équipe et valide les différentes étapes de réalisation. | Suivre l'avancement du projet, vérifier la qualité des livrables et orienter les choix techniques et fonctionnels. |

6. Contraintes

6.1 Contraintes techniques

- Backend : Laravel

- Frontend : React

- BDD : PostgreSQL

- API : REST

- Docker + Docker Compose

- Git + GitHub

6.2 Contraintes temporelles

- Durée du projet : 4 semaines

- Prototype fonctionnel : fin de la semaine 3

- Soutenance : entre le 3 juillet et le 5 juillet.

6.3 Contraintes organisationnelles et budgétaires

- Taille de l'équipe : 7 étudiants

- Budget : 0 DH (projet tutoré, outils open source)

7. Hypothèses et prérequis

- Les membres de l'équipe maîtrisent Laravel, React et PostgreSQL

- L'environnement de développement est disponible sur les postes de travail

- Accès à GitHub pour le versioning et la collaboration en équipe

8. Risques identifiés

| Risque | Probabilité | Impact | Mesure de mitigation |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard dans le développement | Moyenne | Élevé | Organisation de réunions régulières pour suivre l'avancement et coordonner les tâches. |

9. Critères de succès du projet

Le projet sera considéré comme réussi si :

[ ] Au moins 80 % des fonctionnalités du périmètre sont opérationnelles

[ ] Les profils utilisateurs peuvent effectuer leurs tâches principales

[ ] La démonstration de soutenance fonctionne sans erreur bloquante

[ ] La documentation technique permet l'installation par un tiers

[ ] Le rapport final est cohérent avec le prototype livré

10. Planning prévisionnel (synthèse)

| Phase | Période | Livrable associé |
| --- | --- | --- |
| Cadrage | S1 | Fiche de cadrage, Cahier des charges |
| Conception | S1 | Maquettes, Modèle conceptuel |
| Développement | S2-S3 | Prototype |
| Tests et finalisation | S3-S4 | Documentation technique, Rapport final |
| Soutenance | S4 | Présentation et démonstration |

11. Organisation de l'équipe

| Membre | Rôle dans l'équipe | Compétences apportées |
| --- | --- | --- |
| Abdelghani DARI | Chef de projet / Développeur | React, Laravel, coordination |
| Mohamed AMARHYOUZ | Testeur / Développeur Backend 1 | Tests, Laravel, PostgreSQL |
| El Mehdi HAJJAB | Développeur Backend 2 | Laravel, PostgreSQL |
| Zakaria ELHANZOURI | Responsable de la documentation | Documentation UML |
| Marouane AIT CHELH | Développeur Frontend | React, UI/UX |
| Marouane KHARRAZ | Développeur Backend 3 | Laravel, PostgreSQL |
| Hicham BENBBA | Développeur Frontend | React, UI/UX |

12. Validation par l'encadrant

|  | Nom | Date | Validation |
| --- | --- | --- | --- |
| Équipe | [Nom de l'équipe] | [Date] | [ ] Valide |
| Encadrant | [Nom encadrant] | [Date] | [ ] Valide [ ] À revoir |

Commentaires de l'encadrant :

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________